ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛПУХОВСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА

| 17.01.2023 |  |  |  | № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» за 2022 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 30.07.2020 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Толпуховское» и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Толпуховское,  администрация

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

# 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области № 67 от 16.06.2020г. согласно приложения.

2.    Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | И.Е.Абрамова |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению от 17.01.2023 № 7 |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское»

# за 2022год

# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 16.06.2020 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское»

Муниципальный заказчик программы:

Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района.

Сроки реализации программы:

2021-2023годы

# 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» |
|  |  | 1 | Мероприятия по установке приборов и систем учета энергетических ресурсов уличного освещения | % | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Количество установленных энергосберегающих светильников в системах уличного наружного освещения | шт. | 20 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 |  |

# 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Основное мероприятие-модернизация систем уличного освещения населенных пунктов МО Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнено | исполнено |  |

# 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 01 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | 803 | 05 | 03 | 20280 | 200 | 912,075160 | 912,075160 | 912,075160 | 100 | 100 |

# 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» | Всего | 912,07516 | 912,07516 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 912,07516 | 912,07516 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (трудовое участие) спонсорские средства |  |  |  |

# 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 23.03.2022 | 42 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |
| 2 | Постановление администрации | 28.12.2022 | 216 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |

# 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Исходя из анализа показателей, муниципальная программа считается неэффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия не выполнены.

Произведенные в 2022 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Толпуховское» (далее – Программа) в 2022 году предусматривалось первоначальное финансирование в объеме-100,0тыс. В течении 2022года производилась  корректировка показателей программы . Фактическое исполнение за счет средств местного бюджета составило за 2022год – 912,075160 тыс.рублей,  что позволило выполнить  запланированные мероприятия по программе.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2022 году 100,0 процентов ,экономическая эффективность составила-912,00%.

В рамках Программы запланированные на 2022 год мероприятия, выполнены.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет недостаточность финансовых ресурсов.

3.Обоснование причин отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

В течении года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Толпуховское» целесообразна, и эффективна для повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской области.