ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛПУХОВСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА

| 11.02.2022 |  |  |  | № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» за 2021 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 30.07.2020 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Толпуховское» и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Толпуховское,  администрация

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области № 101 от 01.09.2019г. согласно приложения.

2.    Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

| Заместитель главы администрации |  | Т.К. Гусева |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к постановлению от 11.02.2022 № 12 |  |  |

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское»                                                                                                                              за 2021год

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское»

Муниципальный заказчик программы:

Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района.

Сроки реализации программы:

2021-2023годы

# 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | «Организация освещения населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 83,2 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 5 | В 2021году эффективность по использованию бюджетных средств составила 5% |
|  |  | 2 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения | км | 2,9/1 | 2,9/1 | 2,9/1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Покупка светильников, электроматериалов, прочих расходных материалов | шт | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Окос пустырей,внутрипоселковых дорог | тыс. кв м | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Обследование и удаление больных и аварийных деревьев | шт/куб.м | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Приобретение цветочной рассады | тыс. шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Кладбище с.Кишлеево | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Кладбище с.Волосово | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Кладбище п.Ставрово по договору | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 4 | Кладбище д.Подвязье | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | «Прочее благоустройство населенных пунктов сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обустройство детских и спортивных площадок | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | тыс. кв м | 0,38 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Ремонт и реконструкция памятников участникам ВОВ | шт | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 4 | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | куб м | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 5 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 6 | Прочее благоустройство |  | 10 | 12 | 15 | 3 | 25 | 125 |  |

# 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 01 |  | Основное мероприятие –проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования ,а так же по проектированию, созданию, реконструкции ,капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
| 03 |  |  |  | Оплата за потребленную электроэнергию | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Приобретение расходных материалов | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп с целью дальнейшей передачи на утилизацию | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Ремонт и реконструкция памятников участникам ВОВ | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Работы по озеленению территории поселения | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Прочее благоустройство | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 62,3% | Средства из областного бюджета поступили 27 и 30 декабря, освоить их было невозможно. |
|  |  |  |  | Окос пустырей,дорог внутри населенных пунктов | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |
|  |  |  |  | Организация и содержание мест захоронений | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |

# 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 0 | 01 |  | «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | 803 | 05 | 03 | 20080-20090-2011020100 | 244 | 7245,0 | 7245,0 | 4519,0 | 100 | 100 |

# 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» | Всего | 7245,0 | 4519,0 | 62,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 7245,0 | 4519,0 | 62,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (трудовое участие) |  |  |  |

# 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 09.04.2021 | 48 | Внесение изменений в связи с увеличением финансирования |
| 2 | Постановление администрации | 28.06.2021 | 79 | Внесение изменений в связи с увеличением финансирования |
| 3 | Постановление администрации | 27.08.2021 | 126 | Внесение изменений в связи с увеличением финансирования |
| 4 | Постановление администрации | 28.10.2021 | 179 | Внесение изменений в связи с увеличением финансирования |
| 5 | Постановление администрации | 20.12.2021 | 238 |  |

# 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское » | Администрация МО Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Исходя из анализа показателей, муниципальная программа считается неэффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнить в полном объеме было невозможно. Денежные средства из областного бюджета на реализацию программы поступили 27 декабря (2093,0тыс. рублей) и 30декабря (545,7 тыс. рублей грант по благоустройству) финансового года и остались в переходящих остатках на следующий финансовый год. Произведенные в 2021 году расходы муниципальной программы до корректировки расходов в сторону увеличения в декабре 2021года полностью соответствовали установленным и выполненным расходным полномочиям.

В связи с внесением (ранее незапланированных) назначений, эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» (далее – Программа) в 2021 году предусматривалось первоначальное финансирование из средств местного бюджета в размере 1920,0 тыс. рублей. В течении 2021года производилась корректировка показателей программы, фактическое исполнение составило – 4519,0 тыс.руб.

Реализация программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» в 2021 году позволила выполнить все запланированные мероприятия, в том числе:

организация освещения населенных пунктов, озеленение, организация и содержание мест захоронения, прочее благоустройство населенных пунктов.

В целях повышения уровня благоустройства поселения, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, в 2021 году на территории муниципального образования произведено спиливание деревьев в пяти населенных пунктах. Выполнены запланированные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения. В области охраны окружающей среды программными мероприятиями в 2021 году были запланированы работы по ликвидация несанкционированных свалок, природоохранный эффект данного мероприятия – очистка территории. Были приобретены саженцы многолетних деревьев и цветочная рассада для посадки клумб и разбивки парка и продолжения создания зоны отдыха в д.Толпухово.  В течении года проводились техническое обслуживание сетей наружного освещения, выполнялись монтажные работы по освещению.  В течении 2021года дооборудованы детские площадки в д.Ермонино и с.Жерехово, площадки для размещения контейнеров под ТБО в 12 населенных пунктах. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2021 году – 62,3 процента.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени повлияло то, что финансовые поступления из областного бюджета поступили в конце финансового года и произвести запланированные расходы администрация не смогла. Остатки средств по программным мероприятиям будут израсходованы в 2022году.

3.Обоснование причин отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

В течении года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Реализация муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское» за весь период была целесообразна и эффективна и направлена на повышение уровня жизни в муниципальном образовании Толпуховское Собинского района Владимирской области.