П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования

Толпуховское Собинского района

18.06.2021                                                                                                       № 70

| О мероприятиях по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы МО Толпуховское к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2021/2022 года, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы муниципального образования руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское Собинского района, администрация                                          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду согласно приложению № 2.

3. Организовать работу комиссий по проверке готовности жилого фонда (управляющих компаний) к отопительному периоду с оформлением актов в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Толпуховское.

Глава администрации                                                                               И.Е. Абрамова

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Толпуховское

от 18.06.2021 № 70

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2021/2022 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать контроль за ходом подготовки и прохождением отопительного периода социальной сферы и жилого фонда на территории муниципального образования | с 01.06.2021 по 01.05.2022 | Администрация МО Толпуховское |
| 2. | Принять участие в ежемесячных областных селекторных совещаниях по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года | июнь - октябрь 2021 | Администрация МО Толпуховское |
| 3. | Провести комиссионную проверку готовности жилого фонда к предстоящему отопительному периоду с оформлением паспортов готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; | до 15.09.2021 | Администрация МО Толпуховское |
| 4. | Организовать выполнение мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных учреждений к работе в осенне-зимний период | до 15.09.2021 | Администрация МО Толпуховское |
| 5. | Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2021/2022 года в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; | согласно утвержденным графикам | Администрация МО Толпуховское, руководители УК |
| 6. | Информацию о ходе подготовки и прохождении отопительного периода 2021/2022 года освещать в средствах массовой информации | с 01.07.2021 по 01.05.2022 | официальный сайт администрации |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Толпуховское

от 18.06.2021 № 70

Состав

комиссии по организации подготовки объектов

жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

| Абрамова Ирина Евгеньевна | Глава администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гусева Татьяна Константиновна | Заместитель главы администрации, зам. председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Трусова Любовь Юрьевна | Главный специалист централизованной бухгалтерии администрации МО Толпуховское; |
| Глушкова Наида Ахмедпашаевна | генеральный директор ООО УК «Теплый дом» (по согласованию); |
| Серов Сергей Владимирович | - и.о. директора МПУ ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» (по согласованию); |
| Епифанов Евгений Анатольевич | Начальник КС, эксплуатационная газовая служба в г. Собинке Филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире. |